Erasmus+ and ESK Risiko-Managementplan

Beispiel eines Risiko Managementplans und -Aktionsplans

| Risiko Nr. und Name | 1 | Technologische Veränderungen, die das bestehende Projekt / die Durchführung der Aktivität / die Erreichung der Ziele gefährden könnten .. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko Verantwortliche Person(en) | Hans Mustermann, Head of technology departement |  |  |  |  |  |  |
| Risiko Kategorie | Extern |  | Strategisch | Operational |  | Finanziell |  |
| Risiko Beschreibung | Es sind verschiedene Technologien auf den Markt gekommen, die sich auf die Projektziele / Ergebnisse / Aktivitäten auswirken und die Zielerreichung gefährden könnten. „Konkrete Benennung der Auswirkungen + Veränderungen auf das Projekt“ |  |  |  |  |  |  |
| Risiko Verstärker / Risiko Ursachen | - Verzögerung bei der Entwicklung der geplanten Ergebnisse - Fehlen: Marktbewertung oder laufende Marktbeobachtung - Falsche Strategie bei der Ermittlung der Zielerreichung |  |  |  |  |  |  |
| Risiko Strategie | Akzeptieren |  | Reduzieren | Vermeiden |  | Transferieren |  |
|  | - Aggressive Anpassung von Strategien und Massnahmen zur Entwicklung eines leistungsstarken Ergebnisses - Alternative Entwicklung von Substitutionsergebnissen und Erschliessung neuer / zusätzlicher Möglichkeiten |  |  |  |  |  |  |
| Bestehende Massnahmen | - Zukauf von zusätzlichem Fachwissen (Einbindung von externen Dienstleistern) - Einstellung neue Mitarbeitende zur Ergänzung |  |  |  |  |  |  |
| Massnahme | Verantwortliche Person(en) |  | Meilensteine |  | Datum |  | Status |
| 1. Entwicklung neue Prototypen | Hans Muster |  | Prototyp 1 Prototyp 2 |  | 30.9.20XX 31.1.20XX |  | Open Open |
| 2. Akquisition von externem service provider | Fritz Muster |  | Akquisition Angebot |  | 30.6.20XX |  | gestartet |
| 3. Rekrutierung von zwei Mitarbeitenden | Anna Muster |  | Anstellung 1 Anstellung 2 |  | 30.6.20XX 31.7.20XX |  | Abgeschlossen Abgeschlossen |

Risiko-Managementplan und Aktionsplan

(Bitte füllen Sie die Tabelle für jedes einzelne Risiko separat aus, kopieren Sie dieses Vorlageblatt nach Bedarf.)

| Risiko Nr. und Name | 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko verantwortliche Person(en) |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko Kategorie | Extern |  | Strategisch | Operational |  | Finanziell |  |
| Risiko Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko Verstärker / Risiko Ursachen |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko Strategie zur Risikominderung | Akzeptieren |  | Reduzieren | Vermeiden |  | Transferieren |  |
| Bestehende Massnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| Massnahme | Verantwortliche Person(en) |  | Meilensteine |  | Datum |  | Status |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

| Risiko Nr. und Name | 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko verantwortliche Person(en) |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko Kategorie | Extern |  | Strategisch | Operational |  | Finanziell |  |
| Risiko Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko Verstärker / Risiko Ursachen |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko Strategie zur Risikominderung | Akzeptieren |  | Reduzieren | Vermeiden |  | Transferieren |  |
| Bestehende Massnahmen |  |  |  |  |  |  |  |
| Massnahme | Verantwortliche Person(en) |  | Meilensteine |  | Datum |  | Status |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

Risikomatrix

- Markieren Sie Ihre identifizierten Risiken in der Risikomatrix entsprechend der Kategorisierung nach „Risikoauswirkung“ und „Häufigkeit/Wahrscheinlichkeit“.

- Prüfen Sie anhand des farbigen Hintergrunds oder des hervorgehobenen Quadranten, ob Sie die empfohlene Strategie zur Risikominderung in Ihrem Aktionsplan ausgewählt haben.